招标公告

  - 项目编号：HGSGW22019

  - 项目名称：能源厂DN1600低压煤气管道维修工程

工程合同: 固定单价合同

项目内容：本工程为能源厂气柜出口至加压站进口DN1600煤气管道进行管道维修（维修、包管），该工程内容主要包括：

2.1    φ1216*8废弃煤气管道拆除并托运至甲方废钢场内，转运距离≤3千米，拆除管道长度：110米。

2.2    φ1620*10新煤气管道敷设安装，管道长约180米，利用原支架立柱制作新支架，管道托架形式参照原有管道。

2.3    对加压机进口段φ1620管道的中下部1/3面积进行包板焊接，计划采用直径1820*8的弧面板对下部1/3进行包板焊接，需包板焊接长度40米。

2.3    新敷设及包板煤气管道试压试漏。

以上为主要工程内容，详细工程量见招标文件工程量清单。

施工地点：能源厂燃气车间内

  - 工期：本维修工程要求按甲方业主单位（能源厂）要求进场，进场50天内新管道具备搭接条件，包板管道具备包板条件，管道包板及新旧管道对接需在甲方休风检修期间完成，计划作业时间10小时。

  - 投标人资格要求

- 4.1    具有中华人民共和国法人资格；承诺履行中华人民共和国招标投标法的有关规定；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德；

- 4.2    企业资质：具有冶金工程总承包叁级及以上资质或具有机电工程总承包叁级及以上资质；

- 4.3    业绩要求：近三年应具有类似煤气管道维修项目业绩(须提供合同复印件)；

- 4.5    具有履行合同所需的财务、技术和施工能力及良好的履行合同的记录；

- 4.6    具有履行合同条款或技术规格中所述的项目承包的技术服务能力；

- 4.7    本工程投标项目负责人具备本工程施工的技术与能力；

- 4.8    本工程参与投标的项目负责人必须亲自对本工程进行全过程管理，未经招标人许可，不得更换易人，否则作违约处理；

- 4.9    本工程不接受联合体投标。

  - 本项目不接受法律禁止或列入湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其分（子）公司供应商黑名单或衡阳华菱钢管有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司供应商资格暂停、取消、淘汰期间的单位或个人投标。

  - 招标文件获取

6.1    请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）下载招标文件、报价清单、技术附件等。

6.2    请投标单位自行下载或查阅招标文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

6.3    招标文件售价100元人民币，网站扫码支付。

  - 投标保证金

7.1    标保证金金额：15000元人民币。

7.2    投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间。

7.3    投标保证金缴纳方式：电汇、转账或投标单位在衡钢的应收款。

开户行：工行衡阳银雁支行

开户名：衡阳华菱连轧管有限公司

帐  号：1905 0223 1902 0105 051

  - 投标人未按要求缴纳投标保证金，由评委会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

  - 投标保证金退款、标书费开票请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站http://www.hysteeltube.com/czsc.html招投标栏目公告信息中下载投标保证金退款、中标费服务及标书开票操作说明办理。

  - 投标和开标

- 8.1    投标文件递交截止时间及开标时间：：2022年6月23日下午15:30(北京时间)

8.2    投标文件递交及开标地点：衡阳华菱钢管有限公司西办公楼三楼开标二室（采购部三楼）或发电子邮件至 HYST-ZB2@hysteeltube.com

8.3    逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

  - 评标办法

本项目采用经评审的最低价中标法。

  - 公告媒介：本次招标公告在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）上发布。

  - 监督：本次招投标监督部门为湖南衡阳钢管（集团）有限公司纪委，电话：0734-8872189

  - 其它

投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将严肃查处。

  - 联系方式：

项目技术联系人：杨荣名          手机：136 1734 3310

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司能源厂

项目联系人：    戴晓明          手机：137 8642 8317

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司设备工程部

招标联系人：    洪义斌

电话：（0734）8872579           手机：156 1667 8886

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司企业管理和人力资源部