招标公告

- 项目概况

  - 项目编号：HGSGJ22011

项目名称：能源厂锅炉、厂房及配套设施拆除工程

  - 工程合同: 固定单价合同

  - 项目概况：

根据公司的发展需要，炼钢厂在绿色智能化改造后废钢月需求量预计将会达到15万吨/月，而炼钢厂现拥有废钢场地不具备如此大量废钢堆存及卸车场地条件。为解决炼钢厂对废钢原料需求的矛盾，理顺废钢车辆物流，提高炼钢厂生产效率，拟拆除能源厂热力站锅炉、厂房及配套设施等建设废钢堆存及加工场地。

  - 招标范围：本工程招标为衡阳华菱钢管有限公司能源厂锅炉、厂房及配套设施拆除工程。

1、保护性拆除2台变压器；

2、拆除25t燃气锅炉本体、20t燃煤锅炉本体及锅炉主厂房，拆除锅炉配套附属设备设施及辅助偏房，拆除锅炉配套烟道、烟囱及麻石水膜除尘器等除尘系统设备设施；

3、拆除25t循环流化锅炉本体及锅炉主厂房，拆除锅炉配套附属设备设施及辅助偏房，拆除锅炉配套烟囱及布袋除尘器等除尘系统设备设施；

4、拆除干煤棚至筛分楼钢结构立柱、通廊及通廊内部皮带设备等，干煤棚处拆除通廊接口部位采用彩板瓦封闭处理；

5、拆除2座筛分楼本体，拆除筛分楼至25t燃气/20t燃煤锅炉主厂房间钢筋混凝土立柱、通廊及通廊内部皮带设备等。

6、拆除1座转运站本体，拆除转运站至2座锅炉主厂房间钢筋混凝土立柱、通廊及通廊内部皮带设备等。

7、拆除25t燃气锅炉配套水泵房、水池及120m3蓄热器厂房等，包括水泵、过滤罐及蓄热器等设备拆除。

8、拆除13.5m跨距露天栈桥及5T抓斗桥式起重机等。

9、拆除锅炉主厂房消防系统及锅炉电气控制系统等。

10、拆除锅炉房区域所有介质管道，包括煤气管道、蒸汽管道、水管等。

11、拆除锅炉房周边的钢构棚等其他零星建构筑物。

以上为主要工程内容，具体详细的工程内容、数量详见技术要求规格书、工程量清单及原始资料图。本次招标为清单单价招标。在本工程实施过程中，招标方将视实情况，适当调整、增减实施工程内

建设地点：衡阳华菱钢管有限公司能源厂热力站锅炉区域

  - 工期：本拆除工程工期15天，按照发包方要求进场施工。

- 投标人资格要求

  - 具有中华人民共和国法人资格；

  - 承诺履行中华人民共和国招标投标法的有关规定；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德；

  - 具有履行合同所需的财务、技术和施工能力及良好的履行合同的记录；

  - 具有履行合同条款或技术规格中所述的项目承包的技术服务能力。

  - 本工程投标人须为具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的法人企业，投标人需有类似厂房、烟囱拆除工程经验（提供近三年内类似工程合同复印件），项目经理必须具有二级建造师执业资格证书，技术负责人具有工程师职称，项目经理、技术负责人有类似工程经验且必须提供本公司相关资质证明及社保证明。

  - 本工程参与投标的项目经理和技术负责人必须亲自对本工程进行全过程管理，未经招标人许可，不得更换易人，否则作违约处理。

  - 本招标项目不接受列入湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其分（子）公司供应商黑名单，或衡阳华菱钢管（连轧管）有限公司供应商资格暂停、取消、淘汰期间的单位或个人投标

  - 本工程不接受联合体投标。

- 招标文件获取

  - 请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）下载招标文件、工程量清单、技术附件等。

  - 请投标单位自行下载或查阅招标文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

  - 招标文件售价200元人民币，扫码支付。

- 投标保证金

  - 投标保证金金额：20000元人民币。

  - 投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间前。

  - 投标保证金缴纳方式：银行汇票、保付支票、转账或投标单位在衡钢的货款（工程款）。

开户行：工行衡阳银雁支行

开户名：衡阳华菱连轧管有限公司

帐  号：1905022319020105051

  - 投标人未按要求缴纳投标保证金，由评委会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

- 投标和开标

  - 投标文件递交截止时间及开标时间：2022年 10月 26 日 上午9:30  (北京时间)

  - 投标文件递交及开标地点：衡阳华菱钢管有限公司西办公楼三楼开标二室（采购部三楼）

  - 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 评标办法

本项目采用经评审的最低价中标法。

- 公告媒介

本次招标公告在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）上发布。

- 监督

- 本次招投标监督部门为衡阳华菱钢管有限公司纪委，电话：0734-8872189

- 其它

投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将严肃查处。

- 联系方式：

能源厂联系人：贺成                     手机：17382117985（贺）

设备工程部联系人：刘兴邦               手机：18273452857（刘）

招标联系人： 洪义斌

电话：（0734）8872579                    手机：15616678886

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司持续改进部